ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ N Д-05-002

по разработке программного мобильного приложения

г. Москва                                                                             «20» мая 2026 г.

ООО «Арксинус», в лице генерального директора Обысова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и

ООО «ФинСтарт», в лице генерального директора Соловьёва Михаила Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор оказания услуг (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке мобильного программного приложения для операционной системы Android, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания физических лиц (далее — «Приложение»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на условиях настоящего Договора.

1.2. Характеристики, функциональные требования, технические и иные параметры Приложения определяются в Техническом задании (Приложение N1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Результатом оказания услуг является передача Заказчику Приложения, соответствующего условиям Технического задания, а также исходного кода Приложения. Основным способом передачи Приложения является публикация в магазине Google Play. Иной или дополнительный способ передачи может быть согласован Сторонами в письменной форме путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.4. Термины и определения, не раскрытые в Договоре, применяются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. Оказание услуг осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение N2), определяющим этапы, сроки и стоимость каждого этапа.

2.2. Исполнитель не позднее рабочего дня, следующего за днём завершения этапа, направляет Заказчику уведомление о готовности результата этапа совместно с актом сдачи-приёмки по форме Приложения N3 и сопроводительными материалами (ссылка для доступа, описание выполненных работ).

2.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта и результата этапа обязан:

а) подписать акт и направить его Исполнителю; либо

б) направить Исполнителю мотивированный отказ с исчерпывающим перечнем конкретных несоответствий результата условиям Технического задания и предложением сроков их устранения.

2.4. Мотивированным признаётся исключительно отказ, основанный на следующих объективных основаниях:

а) несоответствие результата этапа требованиям Технического задания (Приложение N1);

б) неработоспособность результата этапа;

в) неполнота результата этапа — отсутствие составляющих, прямо предусмотренных Календарным планом.

Отказ по иным основаниям мотивированным не является.

2.5. Если в срок по п.2.3 Заказчик не направил подписанный акт и не предъявил мотивированного отказа, результат этапа считается принятым, а услуги — оказанными надлежащим образом. Акт считается подписанным Заказчиком со дня истечения указанного срока.

2.6. При наличии оснований по п.2.4 Исполнитель устраняет несоответствия за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами, но не более 10 (Десяти) рабочих дней, если иное не обусловлено объективной сложностью доработок, подтверждённой письменным обоснованием Исполнителя. При несогласии Заказчика с предложенными сроками Стороны вправе привлечь независимого технического эксперта, кандидатура которого согласовывается Сторонами; расходы на экспертизу несёт Сторона, чья позиция не подтвердится заключением эксперта.

2.7. Если отказ Заказчика не соответствует критериям п.2.4, такой отказ не влечёт юридических последствий. Исполнитель вправе сдвинуть сроки последующих этапов на период задержки, а Заказчик возмещает документально подтверждённые дополнительные расходы Исполнителя.

2.8. Датой завершения этапа является дата подписания акта сдачи-приёмки или дата, с которой акт считается подписанным согласно п.2.5 настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.

3.1.3. Передать Заказчику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.

3.1.4. Уведомить Заказчика об обстоятельствах, способных повлечь задержку сроков, не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента их обнаружения.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Привлекать субподрядчиков для исполнения обязательств без предварительного согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком в полном объёме.

3.2.2. Приостановить оказание услуг при просрочке оплаты Заказчиком более чем на 10 (Десять) рабочих дней, уведомив Заказчика в письменной форме за 3 (Три) рабочих дня.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Исполнителю необходимые информацию, доступы, данные, материалы и утверждённые макеты интерфейсов в сроки, установленные Календарным планом.

3.3.2. Не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения запроса предоставлять ответы, согласования и утверждения по вопросам, влияющим на ход разработки.

3.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с разделом 4 Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Контролировать ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.2. Запрашивать у Исполнителя отчёты о ходе выполнения работ не чаще одного раза в неделю.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет 3 386 550 (Три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается (упрощённая система налогообложения, пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

4.2. Оплата производится поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение N2) в следующем порядке:

а) авансовый платёж в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости каждого этапа — в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента наступления условий начала соответствующего этапа; для Этапа N1 — в течение 3 (Трёх) банковских дней с даты подписания Договора;

б) оставшиеся 90% (Девяносто процентов) от стоимости этапа — в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приёмки соответствующего этапа.

4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора.

4.4. В случае изменения объёма услуг по письменному соглашению Сторон стоимость этапа пересматривается дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оказания услуг по вине Исполнителя Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченного этапа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа.

5.2. За нарушение сроков оплаты по вине Заказчика Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы соответствующего долга.

5.3. Задержка Заказчиком предоставления информации, материалов, доступов или утверждений более чем на 5 (Пять) рабочих дней является основанием для соразмерного сдвига сроков оказания услуг Исполнителем при условии письменного уведомления Заказчика о факте задержки.

5.4. Совокупная ответственность каждой из Сторон по Договору (за исключением ответственности за умышленные действия и нарушение обязательств по конфиденциальности) ограничивается суммой, равной 100% общей стоимости услуг по п.4.1 Договора.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие форс-мажора: стихийных бедствий, пожара, военных действий, введения чрезвычайного положения, принятия органами государственной власти актов, делающих исполнение невозможным, и иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, уведомляет другую Сторону в письменной форме в течение 3 (Трёх) рабочих дней.

5.6. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие Приложения требованиям, не отражённым в Техническом задании (Приложение N1), а также за недостатки, возникшие вследствие нарушения Заказчиком обязательств по пп. 3.3.1–3.3.3 Договора.

5.7. Стороны не возмещают друг другу упущенную выгоду, косвенные и непредвиденные убытки, возникшие в связи с исполнением или неисполнением обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев умышленного причинения вреда.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Договора (исходный и исполняемый код, дизайн-макеты, базы данных, документация), переходят к Заказчику с момента подписания итогового акта сдачи-приёмки по Этапу N6 и полной оплаты всех услуг по Договору.

6.2. До момента перехода исключительных прав согласно п.6.1 все права на результаты принадлежат Исполнителю. Заказчику предоставляется простая неисключительная лицензия на использование промежуточных результатов исключительно для внутренней оценки и тестирования в рамках настоящего Договора.

6.3. Исполнитель гарантирует, что передаваемые результаты: (а) созданы и/или правомерно лицензированы; (б) не нарушают исключительных прав третьих лиц; (в) не содержат вредоносного кода. При нарушении данных гарантий Исполнитель за свой счёт устраняет нарушения или предоставляет равнозначный альтернативный результат. Перечень используемых компонентов с открытым исходным кодом (open source) и применимых к ним лицензий Исполнитель представляет Заказчику одновременно с передачей результата Этапа N5 Календарного плана. Исполнитель обязуется не использовать компоненты, лицензионные условия которых влекут обязанность раскрытия исходного кода Приложения (copyleft-лицензии), без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

6.4. Конфиденциальной считается любая информация, переданная одной Стороной другой в связи с исполнением Договора, обозначенная как конфиденциальная, либо относящаяся к категориям, указанным в Перечне конфиденциальной информации (Приложение N4). Информация, не включённая в Перечень и не обозначенная как конфиденциальная, конфиденциальной не является.

6.5. Обязательство по конфиденциальности не распространяется на информацию: (а) находящуюся в открытом доступе не по вине Стороны-получателя; (б) известную получателю до её передачи; (в) подлежащую раскрытию по требованию уполномоченных органов — в минимально необходимом объёме.

6.6. Обязательства по конфиденциальности сохраняются в течение 3 (Трёх) лет после прекращения или расторжения Договора.

6.7. При обнаружении утечки конфиденциальной информации Сторона-получатель обязана уведомить другую Сторону в течение 24 (Двадцати четырёх) часов, незамедлительно принять меры по минимизации ущерба и в течение 5 (Пяти) рабочих дней представить отчёт о причинах и принятых мерах.

6.8. Исполнитель вправе упоминать факт сотрудничества с Заказчиком и общее описание проекта (без раскрытия конфиденциальной информации) в своих маркетинговых и презентационных материалах (портфолио), если Заказчик не направил письменного возражения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств, но не позднее «31» декабря 2027 г.

7.2. Договор расторгается досрочно: (а) по письменному соглашению Сторон; (б) в одностороннем порядке при существенном нарушении условий Договора другой Стороной — с направлением письменного уведомления за 15 (Пятнадцать) рабочих дней. Существенными нарушениями признаются: просрочка оплаты более 20 рабочих дней; невозможность устранения недостатков в течение 30 рабочих дней.

7.3. При расторжении по инициативе Заказчика в отсутствие существенных нарушений со стороны Исполнителя Заказчик: (а) оплачивает фактически оказанные и принятые услуги, подтверждённые подписанными актами; (б) возмещает документально подтверждённые прямые расходы Исполнителя на незавершённые этапы. Права на промежуточные результаты незавершённых этапов не переходят до полного возмещения указанных расходов.

7.4. При расторжении вследствие существенного нарушения Заказчиком своих обязательств Исполнитель передаёт результаты завершённых и оплаченных этапов в объёме, подтверждённом подписанными актами.

7.5. При расторжении Договора авансовые платежи, уплаченные Заказчиком за этапы, к выполнению которых Исполнитель не приступил, подлежат возврату Заказчику в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты расторжения. Авансовые платежи за этапы, находящиеся в процессе выполнения, зачитываются в счёт оплаты фактически оказанных услуг и документально подтверждённых расходов Исполнителя; разница, при наличии, возвращается Заказчику в тот же срок.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок урегулирования является обязательным.

8.2. Претензия направляется в письменной форме. Срок ответа на претензию — 10 (Десять) рабочих дней с момента её получения.

8.3. При недостижении согласия в претензионном порядке спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и вступают в силу после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. Признание отдельного положения Договора недействительным не влечёт недействительности остальных положений. Стороны обязуются заменить недействительное положение действительным, максимально близким по содержанию.

9.3. Неиспользование Стороной права, предоставленного Договором, не является отказом от такого права.

9.4. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных обстоятельств, существенных для исполнения Договора.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение N1 — Техническое задание (на _____ листах).

10.2. Приложение N2 — Календарный план.

10.3. Приложение N3 — Форма акта сдачи-приёмки этапа.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Арксинус» ИНН/КПП: 7714894934 / 771401001 Адрес: г. Москва, Нижний Кисельный переулок, д. 5/23, стр. 1, офис 205 р/с: 40702810700000067890 Банк: АО «Тинькофф Банк» к/с: 30101810145250000974 БИК: 044525974 Тел.: +7 (495) 279-90-47 E-mail: info@arcsinus.ru Генеральный директор _______________ / Обысов А.Н. М.П. |  | ЗАКАЗЧИК ООО «ФинСтарт» ИНН/КПП: 7718987653 / 771801001 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2, оф. 405 р/с: 40702810500000011234 Банк: ПАО «Сбербанк» к/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225 Тел.: +7 (495) 555-10-20 E-mail: info@finstart.ru Генеральный директор _______________ / Соловьёв М.Д. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ N2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

(Неотъемлемая часть Договора N Д-05-002 от «20» мая 2026 г.)

| N | Этап | Условия начала этапа | Длит-сть | Результат | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветной макет дизайна ключевых экранов | После письменного утверждения результата Этапа N1 Заказчиком | 4 нед. | 3 цветных детализированных варианта дизайна 3 ключевых экранов | 155 250 руб. |
| 2 | Итоговый UI | После письменного утверждения результата Этапа N2 Заказчиком | 4 нед. | Интерактивный дизайн всех экранов в утверждённом стиле и цветовой схеме | 207 000 руб. |
| 3 | Проектирование архитектуры | После письменного утверждения результата Этапа N3 Заказчиком | 4 нед. | Описание серверной и клиентской архитектуры, схема взаимодействия модулей, спецификация API-эндпоинтов, модель базы данных | 338 000 руб. |
| 4 | Разработка и тестирование | После письменного утверждения результата Этапа N4 Заказчиком | 17 нед. | MVP-версия Приложения с исходным кодом, тестовый стенд, API-документация | 2 675 000 руб. |
| 5 | Публикация | После письменного утверждения результата Этапа N5 Заказчиком | 2 нед. | Приложение в Google Play; передача учётных данных Заказчику | 11 300 руб. |
| Итоговая стоимость (НДС не облагается): |  |  |  |  | 3 386 550 руб. |

Примечания:

1. Авансовый платёж в размере 10% от стоимости этапа уплачивается Заказчиком в течение 3 банковских дней с момента наступления условий начала этапа; для Этапа N1 — в течение 3 банковских дней с даты подписания Договора.

2. Оставшиеся 90% стоимости этапа уплачиваются в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки соответствующего этапа.

3. Начало следующего этапа возможно только после письменного утверждения результата предыдущего этапа Заказчиком.

| От Исполнителя: _______________ / Обысов А.Н. М.П. |  | От Заказчика: _______________ / Соловьёв М.Д. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ N3

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ ЭТАПА

АКТ N ___ СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ ПО ЭТАПУ N ___

(Неотъемлемая часть Договора N Д-05-002 от «20» мая 2026 г.)

г. Москва                                                                                  «___» _____________ 202__ г.

Заказчик: ООО «ФинСтарт», в лице генерального директора Соловьёва Михаила Дмитриевича, действующего на основании Устава (далее — «Заказчик»),

Исполнитель: ООО «Арксинус», в лице генерального директора Обысова Александра Николаевича, действующего на основании Устава (далее — «Исполнитель»),

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором оказания услуг N Д-05-002 от «20» мая 2026 г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по Этапу N ___ Календарного плана (Приложение N2 к Договору).

2. Наименование и содержание этапа: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. Результат этапа соответствует требованиям Технического задания (Приложение N1 к Договору). Выявленные в ходе приёмки несоответствия устранены в установленные сроки.

4. Сроки оказания услуг:

— плановый срок завершения этапа: «___» _____________ 202__ г.;

— фактический срок завершения этапа: «___» _____________ 202__ г.

5. Стоимость услуг по настоящему Акту составляет: _________________________________________________

_________________________________ (___________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

6. Авансовый платёж в размере 10% (___________________________________ руб.) оплачен «___» _____________ 202__ г.

7. Задолженность Заказчика (90%) в сумме _____________________________ руб. подлежит оплате в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Акта.

8. Претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг по данному этапу Заказчик не имеет.

| От Исполнителя: _______________ / Обысов А.Н. М.П. |  | От Заказчика: _______________ / Соловьёв М.Д. М.П. |
| --- | --- | --- |